내용증명 #2

발신인 : 이일우

주소 : 경기도 수원시 장안구 연무동 73-2번지 (창훈로46번길 3)

전화번호 : 010-3359-8310

수신인 : 김현경 (더플러스디자인)

주소 : 서울 영등포구 영중로 58 (영등포동5가, 영성빌딩4층 F12호)
	서울 강남구 개포동 1241 목원빌딩 101

전화번호 : 02-2242-9185, 010-3086-7788

(편의상 발신인/의뢰자를 ‘갑’으로 하고, 수신인/리모델링업체를 ‘을’이라고 하겠습니다.)

- 2014년 7월 15일 견적을 받고 7월 22일 첫 계약서 작성과 함께 계약금 10%를 입금하며 계약을 체결했습니다.

- 공사는 약 2주의 소요시간으로 이야기 되어있었고, 진행상황에 맞추어 중간중간 중도금을 입금해주었습니다. (7월 22일, 26일, 31일, 8월 7일,  8일)

- 공사 도중 건조, 재료 조달 등의 문제로 몇 번의 딜레이가 반복되었으나, 2014년 8월 13일까지 나머지 사항들을 완료하기로 확정되어 있었습니다.(원래 완료 예정일 : 8월 8일)

- 하지만 12일을 마지막으로 저녁부터 연락이 두절되었고, 몇 번의 문자를 주고 받았지만 계속 연락이 약속시간에도 약속 장소에도 나타나지 않으셨고 연락은 계속 되지 않았습니다. (안받거나 통화중이거나 꺼져있거나)

- 무슨 사정이 생기셨을 것이라 생각했었지만 인터넷으로는 계속 활동 하고 계신 것으로 보아 저의 연락만 피하고 안받고 계시는 것이라고 생각할 수 있었습니다.

- 피해 다니는 ‘을’을 언제까지나 계속 기다릴 수도 없고, 더 이상 집의 공사를 미루며 방치 할 수도 없기에, 이 증명서를 받고도 바로 회신이 없으시면 다른 업체를 통하여 나머지 공사를 진행할 것이며, 지체보상금 및 다른 업체에서 진행한 공사 비용에 대한 차액을  지불해 주실 것을 촉구합니다. (나머지 공사를 다른 업체에 진행하더라도 기존 사항에 대한 1년 하자보수는 해주셔야 합니다.)
계약서상의 지체보상금 : 지체일 * 2/1000

- 계속해서 원만한 의사소통과 계약 이행이 이루어지지 않는다면, 계약위반에 대한 민사조정신청을 법원에 청구 할 것은 물론, 이에 따른 제반 비용 또한 청구 할 것이오니 부디 협조 부탁 드립니다.

이하 참고 자료를 첨부합니다.

| 공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수원 연무동 견적서 | Specificaiton | UNIT | Q'TY | PRICE | AMOUNT |  |
| 1.철거 |  | 식 |  |  | #### | 기존집뼈대만남기고전부철거및 담벼락.옥상담벼락철거.(2층바닥재외) |
| 2. 목 공 |  |  |  |  |  |  |
| 석고 | 3.6 | EA | 80 | 1,700 | #### | 2층벽면작업(빈티지느낌작업시필요) |
| MD18 | 4*8 | EA | 8 | 48,000 | #### | 2층카운터.선판 |
| 목문 | 900*2100 | EA | 6 | 96,000 | #### | 1층 전부 문.문틀교체.2층 1개 |
| 낙엽송 | 15mm 4*8 | EA | 2 | 23,000 | 46,000 | 카운터마감재 |
| 기타자재 | 타카알,목공본드,실리콘,철물 | EA | 6 | 50,000 | #### | 석고작업.문교체작업.카운터등등 |
| 장비대 |  | 대 | 2 | 80,000 | #### |  |
| 인건비 |  | M/D | 4 | #### | #### |  |
| 운송료 |  | EA |  | 60,000 | 60,000 |  |
| 소 계 |  |  |  |  | #### |  |
| 3. 바닥공사 |  |  |  |  |  |  |
| 2층수평몰탈작업 |  | EA | 14평 | #### | #### |  |
| 2층에폭시작업 |  | EA | 14평 | #### | #### | 하도.중도.상도작업.하부코팅작업 |
| 1층강화마루 | 동화 | EA | 14평 | #### | #### | 장판으로할경우 3.2t lg 평당4만원 |
| 소 계 |  |  |  |  | #### |  |
| 4. 전기공사 |  |  |  |  |  |  |
| 전기안전점검 |  | EA | 1 | 50,000 | 50,000 | 전기안전필수 |
| 콘센트,스위치등 |  | 식 | 22 | 10,000 | #### | 전체교체 |
| 부자재 |  | EA | 1 | #### | #### | 전기선.시디선.쇠들. |
| 인건비 |  | M/D | 2 | #### | #### |  |
| 식대 |  | EA | 2 | 10,000 | 20,000 |  |
| 운송료 |  | EA | 1 | 30,000 | 30,000 |  |
| 소 계 |  |  |  |  | #### |  |
| 5. 조명공사 |  |  |  |  |  |  |
| 레일및부자재 |  | 개 | 8 | 15,000 | #### | 2층청정레일 |
| 깡통등 |  | 개 | 10 | 38,000 | #### | 뽈등.전기조명기구 |
| 갓등(빈티지 일자등) |  | 개 | 3 | 55,000 | #### | 삿갓모양전기기구.뽈등 |
| 할로켄 |  | 개 | 8 | 36,000 | #### | 천정조명 |
| hqi |  | 개 | 5 | 92,000 | #### | 간판조명(협의) |
| 인건비 |  | M/D | 3 | #### | #### |  |
| 식대 |  | EA | 3 | 10,000 | 30,000 |  |
| 소 계 |  |  |  |  | #### |  |
| 6. 도장공사 |  |  |  |  |  |  |
| 콘플로아 |  | 식 | 4 | #### | #### | 2층내부벽면. 카페같은 빈티지느낌 |
| 내부 페인트 | 수성.라카페인트 | EA | 1 | #### | #### | 천정.카운터등등 |
| 외부페인트 | 유성.에나멜페인트 | EA | 1 | #### | #### | 외부 전체도장공사 |
| 인건비 |  | 식 | 6 | #### | #### |  |
| 식대 |  | 식 | 8 | 10,000 | 80,000 |  |
| 소 계 |  |  |  |  | #### |  |
| 7. 잡철공사 |  |  |  |  |  |  |
| 접이문 |  | 식 | 1 | #### | #### | 2층거실큰창.안방큰창접이문 |
| 하이샷시 | LG베스트22MM | 식 | 1 | #### | #### | 1층2층 창문전체교체 |
| 난간대 |  | 식 | 1 | #### | #### | 옥상난간대작업 |
| 계단작업 |  | 식 | 1 | #### | #### | 1.2층 연결계단 |
| 대문 |  | 식 | 1 | #### | #### | 기둥정면갈바작업포함 |
| 판넬 | 50MM | 식 | 1 | #### | #### | 보일러실재작 |
| 현관중문 |  | 식 | 1 | #### | #### | 철대문으로교체 |
| 방화문 |  | EA | 3 | #### | #### | 현관문 |
| 기타부속 |  | 식 | 1 | #### | #### | 가네모도어작업시 |
| 소 계 |  |  |  |  | #### |  |
| 8.설비공사 |  |  |  |  |  |  |
| 1층바닥보일러공사 |  | 식 | 1 | #### | #### | 메시.보온지.엑셀 |
| 1층온냉수작업 |  | EA | 1 | #### | #### | 보일러이동.온냉수 파이프 전체교체 |
| 2층온냉수 |  | EA | 1 | #### | #### | 주방이동 |
| 화장실방수공사 |  | EA | 2 | #### | #### | 화장실바닥 방수공사 |
| 1층2층.하수구공사 |  | EA | 1 | #### | #### | 화장실.주방 |
| 화장실도기 | 대림바스재품 | EA | 2 | #### | #### | 변기2개.세면기2개.샤워기1개.파티션1개.거울2개.악세사리2개 |
| 소 계 |  |  |  |  | #### |  |
| 9.기타공사 |  |  |  |  |  |  |
| 미장공사 |  | 개 | 1 | #### | #### | 1층바닥미장.1.2층화장실.외부담벼락.외내부 클릭보수 |
| 도배공사 |  | 개 | 1 | #### | #### | 1층거실 실크벽자,방 광복합지 |
| 닥트공사 |  | 개 | 1 | #### | #### | 화장시.주방 |
| 조적공사 |  | 개 | 1 | #### | #### | 담벼락.2층다락방 |
| 타일공사 |  | 개 | 1 | #### | #### | 주방.화장실.현관입구.다용도실 |
| 천장돔 |  | 개 | 1 | #### | #### | 화장실청장 |
| 페기물처리 |  | 개 | 1 | #### | #### |  |
| 일반관리및 공과잡비 |  | 개 | 1 | #### | #### | 현장과리및잡부.상해보험.기타비용 |
| 합 계 |  |  |  |  | #### |  |
| 별도공사 |  |  |  |  |  |  |
| 전기증설 |  |  |  |  |  |  |
| 가스공사 |  |  |  |  |  |  |
| 에어콘설치 |  |  |  |  |  |  |
| 간판 | 서비스로해줄수있음 |  |  |  |  |  |
| 업체이윤및 디자인피 |  | % | 10% |  | #### |  |
| 합 계 |  |  |  |  | #### |  |
| 절사 금액 |  | _ |  |  | 79,000 |  |
| 총 액 |  |  |  |  | #### |  |

더 플러스 디자인 (네이버 아이디 : kss760324, kss591111)

다음 카페 : http://cafe.daum.net/fhgjr1123

네이버 블로그 : http://blog.naver.com/kss760324

다음 블로그 : http://blog.daum.net/fdhgrf

꾸준한 인터넷 활동들 : http://kin.naver.com/profile/kss591111

예전 클레임 기록 : http://blog.naver.com/bbossasyman/90184543514